Parallel Self 2.0 项目策划方案（评审冲分版）

一、项目定位与目标

1 项目名称、定位与交付目标

项目名称：Parallel Self 2.0（PS2）

项目定位：基于 AIGC 的个人决策辅助与成长复盘系统，融合理性推演、情绪感知、记忆检索与洞察报告。

交付目标：完成可用 Web 应用，并将完整静态产物打包为 Android APK，实现离线可用、联网增强。

2 核心愿景

核心愿景：在用户面对复杂选择时，提供“多角色辩论 + 记忆上下文 + 可视化推演 + 决策复盘”的完整闭环，持续提升决策质量与自我认知。

二、评审导向的核心创新

1 核心创新点

- （1）双轨决策机制：将理性推演与情绪干预放入同一流程，避免“只给答案、不管状态”的传统 AI 局限。

- （2）多角色议会机制：将激进、保守、未来、导师等视角并行输出，提升观点覆盖与偏见识别能力。

- （3）成长闭环机制：从提问、讨论、推演到归档、洞察，形成可持续迭代的个人认知系统。

2 创新性插图佐证

【插图 A】系统闭环架构图（创新总览）

图注：展示“提问 -> 议会辩论 -> 情绪干预 -> 推演对比 -> 决策归档 -> 洞察报告”。对应评分项：作品创新性（40%）。

【插图 B】议会多角色界面截图

图注：标注激进派、保守派、未来派、主持人输出区域。对应评分项：作品创新性（40%）。

三、应用价值与落地场景

1 应用价值

- （1）现实痛点匹配：聚焦职业、学业、关系等高压力决策场景，降低冲动决策风险。

- （2）持续使用价值：通过记忆与决策档案沉淀长期数据，形成个人认知资产。

- （3）可扩展能力：可拓展至职业规划、心理咨询辅助、团队决策预演等场景。

2 价值性插图佐证

【插图 C】典型用户旅程图

图注：展示“提出问题 -> 讨论 -> 推演 -> 决策 -> 周期复盘”行为链路。对应评分项：应用价值（40%）。

【插图 D】洞察中心页面截图

图注：展示情绪分布、主题占比、偏见提示等指标。对应评分项：应用价值（40%）。

四、工程完成度与交付能力

1 工程完成度

- （1）工程链路完整：Web 前端 + API 层 + 本地存储 + Android WebView 壳形成完整产品链路。

- （2）打包流程可复现：build:android -> 同步静态资源 -> Gradle 组包 -> 真机安装。

- （3）双场景可验证：断网可访问主界面，联网可调用核心 AI 接口。

2 完成度插图佐证

【插图 E】APK 真机运行截图

图注：展示应用在安卓设备成功启动且可交互。对应评分项：作品完成度（20%）。

【插图 F】构建与联调成功证据

图注：包含构建成功日志、安装成功界面、关键功能返回截图。对应评分项：作品完成度（20%）。

五、分阶段实施计划

1 实施阶段划分

（1）阶段 A（可演示闭环）：打通“提问 -> 议会 -> 推演 -> 归档 -> 洞察”核心链路。

（2）阶段 B（能力补齐）：完善 projection、insights、mentor、letters 系列能力。

（3）阶段 C（APK 联调）：完成静态资源同步、组包、真机测试。

（4）阶段 D（发布前稳定）：回归测试、容错验证、演示脚本与交付清单。

六、风险与应对

1 关键风险

（1）静态资源路径错误导致 APK 页面样式异常。应对：强制使用 build:android。

（2）误将 API 视为可离线运行。应对：明确 API 外置部署与地址配置。

（3）功能范围过大导致延期。应对：先闭环再扩展，分阶段迭代。

（4）本地数据版本不兼容。应对：增加版本字段与迁移策略。

七、项目完成定义（DoD）

1 完成判定标准

（1）Web 端核心闭环稳定可演示。

（2）APK 可安装、可打开、可离线浏览主流程。

（3）联网时至少一条核心 AI 链路稳定返回。

（4）文档、脚本、打包流程可复现，可由团队成员独立执行。

八、答辩 1 分钟模板

1 现场陈述模板

本项目并非单纯聊天机器人，而是一个可运行、可复盘、可演进的个人决策系统。在创新性上，我们提出“多角色理性辩论 + 情绪实时干预 + 决策闭环复盘”；在应用价值上，系统直接服务高频现实决策并沉淀长期认知资产；在完成度上，项目已实现 Web 到 Android APK 的完整工程链路，可离线可联网、可复现可验收。