# Parallel Self 2.0 项目策划文档（开发执行版）

## 1. 项目定位与目标

**项目名称**：Parallel Self 2.0（PS2）

**项目定位**：基于 AIGC 的个人决策辅助与成长复盘系统，融合理性推演、情绪感知、记忆检索与洞察报告。

**交付目标**：完成可用 Web 应用，并将完整静态产物打包为 Android APK，实现离线可用、联网增强。

核心愿景：在用户面对复杂选择时，提供“多角色辩论 + 记忆上下文 + 可视化推演 + 决策复盘”的完整闭环，持续提升决策质量与自我认知。

## 2. 产品原则与设计理念

**理性与情绪双轨并行**：决策质量由分析能力和情绪状态共同决定。

**内在冲突外化**：将“激进/保守/未来/导师”转化为可交互角色，降低思考盲区。

**本地优先与可持续可用**：核心数据本地存储，网络不可用时仍保留主流程能力。

**闭环而非单次问答**：从提问、推演到归档、洞察，形成长期成长系统。

## 3. 当前工程基础（已具备）

基于现有仓库结构，已具备以下主能力：

**主应用壳与导航**：`components/council/ps2-app.tsx`

**决策议会**：`components/council/council-main.tsx` + `app/api/council/debate/route.ts`

**记忆相关**：`components/council/memory-vault.tsx`、`lib/storage.ts`

**导师模块**：`components/council/mentor-library.tsx`、`components/council/mentor-chat.tsx`

**推演可视化**：`components/council/projection-view.tsx`、`components/council/decision-path.tsx`

**情绪与干预**：`app/api/emotion/route.ts`、`components/council/breathing-guide.tsx`

**洞察模块**：`components/council/data-insights.tsx`

**Android 壳工程**：`android/ps2-shell/`

## 4. 功能范围与模块映射（按 function.md 对齐）

### 4.1 多维决策支持

决策议会：多角色观点生成、主持人总结、会话归档

导师智库：导师人设库、独立对话线程、跨议题建议补充

### 4.2 个性化数据融合

记忆锚点：用户历史信息存储、检索、引用

情绪感知：文本规则版识别，触发呼吸引导等轻干预

### 4.3 时空对话系统

未来信件：写信、保存、触发、送达记录

### 4.4 可视化决策引擎

叙事推演：接受/拒绝/延迟等路径结果展示

决策树探索：时间线与树状分支联动浏览

### 4.5 核心系统能力

统一视觉风格（深色玻璃态）

成长洞察报告（主题、情绪、偏见提示）

深度设置（角色参数、通知与隐私策略）

## 5. 技术架构与打包策略

### 5.1 架构分层

**Web 前端**：Next.js App Router，负责界面与状态流转

**API/BFF**：`app/api/*`（开发态或部署态提供动态能力）

**本地存储**：IndexedDB/localStorage（离线数据留存）

**Android 壳**：WebView + WebViewAssetLoader 加载静态站点

### 5.2 关键约束（必须遵守）

`output: "export"` 导出的静态站点不包含 Node 运行时 API，APK 内不能直接运行 `app/api/*`。

APK 使用的 `out/` 必须由 `npm run build:android` 生成，确保资源路径为相对路径（`./_next/...`）。

AI 密钥只放服务端环境变量，前端和 APK 不可硬编码。

## 6. 分阶段实施计划（建议）

### 阶段 A：可演示闭环（优先）

目标：先跑通“提问 -> 议会 -> 推演 -> 归档 -> 洞察”的主链路。

完善议会与推演结果联动

将决策归档与洞察页面串联

验收标准：核心链路稳定可重复演示

### 阶段 B：能力补齐

新增/完善 API：`projection`、`insights`、`mentor`、`letters/trigger`、`letters/delivery`

完善 `lib/rag/memory-retriever.ts`、`lib/insights/metrics.ts`

验收标准：模块边界清晰，输入输出契约稳定

### 阶段 C：Android 打包联调

`npm run build:android` 生成 `out/`

同步 `out/` 到 `android/ps2-shell/app/src/main/assets/web/`

Gradle 组包并真机安装

验收标准：断网可打开主界面；联网可调用后端核心 API

### 阶段 D：发布前稳定性

回归主导航与关键交互

校验资源路径、接口容错、弱网表现

输出演示脚本与交付清单

## 7. 里程碑验收清单

### M1（Web 主链路）

欢迎页、议会页、推演页、洞察页可访问

决策记录可保存并可回看

### M2（功能完整度）

记忆、导师、信件、洞察四大扩展模块完成

设置项可持久化

### M3（APK 可交付）

APK 安装成功，启动无白屏

断网模式可浏览基础功能

联网模式至少一个 AI 链路正常返回

## 8. 风险与应对

**风险 1：静态导出资源路径错误导致样式/点击失效**

应对：强制使用 `npm run build:android`，并保留导出校验脚本。

**风险 2：将 API 误认为可随 APK 离线运行**

应对：明确 API 外置部署，使用 `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL` 指向可达服务。

**风险 3：功能面过大导致交付延迟**

应对：优先闭环链路，增量补齐高级能力，不阻塞打包主线。

**风险 4：本地数据兼容与迁移问题**

应对：在 `lib/storage.ts` 设计版本字段与迁移逻辑。

## 9. 成功标准（项目完成定义）

当满足以下条件，视为本阶段项目成功：

Web 端完成核心闭环并可稳定演示；

APK 可安装、可打开、可离线浏览主流程；

联网时可访问外部 BFF 并返回有效 AI 结果；

文档、脚本、构建流程可复现，团队成员可独立执行。

## 10. 评审高分策略（按评分维度对齐）

> 评审维度：作品创新性（40%）+ 应用价值（40%）+ 作品完成度（20%）

### 10.1 作品创新性（40%）- 主打差异化方法论

建议在答辩中突出以下三点创新，而不只讲“用了 AI”：

**双轨决策机制创新**：将“理性推演 + 情绪干预”放入同一流程，解决传统 AI 问答忽视状态管理的问题。

**多角色议会创新**：把内在冲突结构化为可对比的角色观点，帮助用户识别偏见与盲区。

**成长闭环创新**：从一次性问答升级为“记忆-决策-归档-洞察”的长期能力系统。

**建议插图 A（创新总览图）**

放置位置：本小节结尾

图内容：一张闭环架构图（输入问题 -> 议会辩论 -> 情绪干预 -> 推演对比 -> 决策归档 -> 洞察报告）

证明点：体现“方法创新”而非单模块堆叠

**建议插图 B（多角色议会页面）**

放置位置：创新点 2 后

图内容：议会页面截图，标出激进/保守/未来/主持人输出区域

证明点：可视化展示“外化内在冲突”的独特交互

### 10.2 应用价值（40%）- 主打可落地与可复用

建议从“解决真实痛点 + 可持续使用 + 可扩展场景”三个角度陈述：

**痛点匹配**：面向职业/学业/关系等高压决策场景，降低冲动决策风险。

**持续价值**：本地沉淀记忆与决策记录，形成个人认知资产。

**场景扩展**：可扩展至职业规划、心理咨询辅助、团队决策预演等。

**建议插图 C（典型用户旅程）**

放置位置：本小节中部

图内容：用户旅程流程图（提出问题 -> 讨论 -> 推演 -> 决策 -> 一周后复盘）

证明点：展示应用价值是“完整行为改变链路”

**建议插图 D（洞察中心页面）**

放置位置：本小节结尾

图内容：数据洞察页面截图（情绪分布、主题占比、偏见提示）

证明点：体现“长期价值”与“可复盘能力”

### 10.3 作品完成度（20%）- 主打工程可交付

这部分评委通常看“是否能跑、是否稳定、是否可复现”：

**工程完整性**：Web 前端、API 层、本地存储、Android 壳链路完整。

**打包可复现**：固定 `build:android -> sync assets -> Gradle assemble` 流程。

**可验证性**：有断网与联网双场景验收，有明确通过标准。

**建议插图 E（APK 真机运行）**

放置位置：本小节中部

图内容：手机端运行截图（主页面可交互）

证明点：证明“不是概念原型，而是可运行软件”

**建议插图 F（构建与验收证据）**

放置位置：本小节结尾

图内容：终端构建成功日志 + 安装成功界面 + 一张关键功能成功返回截图

证明点：证明“流程可复现、结果可验收”

## 11. 插图与证据清单（提交版可直接照填）

为便于你最终冲分，建议准备以下最小证据包：

图 A：系统闭环架构图（创新总览）

图 B：议会多角色截图（创新交互）

图 C：用户旅程图（应用价值链路）

图 D：洞察中心截图（长期价值）

图 E：APK 真机截图（完成度）

图 F：构建/安装/联调成功截图（工程可交付）

建议每张图统一使用如下图注模板：

**图 X 标题**：一句话描述

**证据说明**：该图证明了什么能力

**对应评分项**：创新性 / 应用价值 / 完成度

**结论**：因此本项目在该项具备可验证优势

## 12. 答辩表达模板（1 分钟高分版）

我们不是做一个“能聊天的 AI 页面”，而是做一个可运行、可复盘、可演进的个人决策系统。

在创新性上，我们提出了“多角色理性辩论 + 情绪实时干预 + 决策闭环复盘”的组合方法；

在应用价值上，它直接服务高频的现实决策场景，并沉淀长期认知资产；

在完成度上，系统已实现 Web 到 Android APK 的完整工程链路，可离线可联网、可复现可验收。